Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta hoy ya terminé toda la parte de planificación y diseño, incluyendo documentos como la ERS, el DAS y mi carta Gantt. Logré definir bien cómo va a funcionar mi sistema y qué pasos debo seguir. Además, me adelanté un poco y ya empecé con el código en Python, pude limpiar los datos y ver las primeras gráficas de cómo se relacionan las variables de los tumores. Mi meta principal sigue siendo que el modelo detecte más del 90% de los casos malignos. No he tenido que cambiar nada de mis objetivos ni de mi forma de trabajar, porque el orden que llevo me ha servido mucho para avanzar por mi cuenta. |
| --- | --- |
| Objetivos | No he realizado ajustes. Sigo usando la metodología Waterfall porque me ha funcionado perfecto para mantener el orden de las entregas y no saltarme ningún paso técnico importante ahora que trabajo sola. |
| Metodología | No hice cambios. Sigo con Waterfall porque me ha servido para ser ordenada con las entregas y avanzar bien por mi cuenta. |
| Evidencias de avance | Evidencias de avance: Como evidencia principal presento los documentos de diseño finalizados (ERS, DAS y Plan de Proyecto) y mi cuaderno de Google Colab con el avance del análisis exploratorio de datos (EDA). Justificación: Estos archivos son la prueba de que el proyecto tiene una base técnica sólida. Los documentos detallan toda la lógica y estructura del sistema, mientras que el avance en Colab demuestra que los datos ya están limpios y listos para empezar a entrenar los modelos de detección. Adjunto de evidencia: Debido a la extensión de los diagramas técnicos y las capturas de código, todas las evidencias se adjuntan como archivos independientes en la plataforma de entrega para que puedan revisarse con claridad y en su tamaño original. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de Proyectos | Fase 1: Iniciación y Acta de Constitución. | Word, Drive. | 8 días | Karla A. Bravo | Se formalizó el inicio sin retrasos. | Completado | Ninguno. |
| Análisis y Diseño | Fase 2: Crear ERS, DAS y Plan de Proyecto. | Word, Draw.io, Excel. | 9 días | Karla A. Bravo | Entrega finalizada hoy según el cronograma. | Completado | Ninguno. |
| Programación | Fase 3: Análisis de datos (EDA) en Python. | Google Colab, dataset CSV. | 2 días | Karla A. Bravo | Empecé antes para asegurar que los datos estén limpios. | En curso | Ninguno. |
| Modelado IA | Entrenamiento de algoritmos (RF, SVM, RL). | Scikit-Learn. | 3 días | Karla A. Bravo | El objetivo es alcanzar el Recall>90%. | No iniciado | Ninguno. |
| Visualización | Dashboard final y pruebas de usuario. | Power BI. | 2 días | Karla A. Bravo | Etapa final de integración de resultados. | No iniciado | Ninguno. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Describe los factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de tu Proyecto APT hasta ahora. En el caso de las dificultades debes describir qué acciones tomaste y/o tomarás para solucionarlas. Me ayudó mucho tener claro el stack tecnológico (Python/Colab) desde el principio, porque pude pasar rápido del diseño a las pruebas y ver avances que me mantuvieron motivada. Lo más difícil fue la carga mental de redactar toda la documentación técnica yo sola y un par de bloqueos inesperados con el formato de los datos en Python. Lo solucioné organizando mi trabajo en bloques de tiempo más cortos para no agobiarme y buscando soluciones por mi cuenta, lo que al final me dio más seguridad para la fase de construcción.

Actividades ajustadas o eliminadas: Señalar los ajustes que realizaste a tu plan de trabajo o actividades que eliminaste y, justifica por qué lo hiciste. En el caso de que tu plan de trabajo no haya requerido ni requiera ajustes, justifica esta decisión a partir de los facilitadores que te han permitido desarrollarlo como fue planeado. No he realizado ajustes ni eliminado tareas. Mi plan inicial resultó ser muy realista y el orden de la metodología de cascada me ha permitido avanzar sin contratiempos. Trabajar de forma individual me ha dado el control total de mis tiempos y, al usar herramientas directas como Google Colab, pude saltarme configuraciones pesadas, logrando cumplir cada hito tal como lo programé.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: En caso de que no hayas iniciado actividades o estén retrasadas de acuerdo a tu planificación, señala los motivos por los que no has podido cumplir dichos plazos y qué estrategias utilizarás para avanzar en dichas actividades y no afectar tu proyecto APT. No tengo tareas retrasadas porque he cumplido con los plazos de mi planificación. Las actividades que aún no inicio, como el entrenamiento de los algoritmos y el diseño en Power BI, están programadas para comenzar a partir de mañana. Mi estrategia para no afectar el proyecto es mantener el ritmo actual y aprovechar que ya adelanté parte del código para entrar directo a la construcción sin perder tiempo.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.