ACTA DE REUNIÓN KICK OFF

| Fecha: | 14 de enero de 2026 |  | Hora de Inicio | 17:00 PM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lugar o plataforma: | Trabajo Remoto (Google Meet / Colab) |  | Hora de Término | 18:00 PM |
| Tipo Reunión | Individual Virtual |  | Individual Virtual | x |
| N° 001 |  |  | Grupal Virtual |  |

| Participantes | Funciones |
| --- | --- |
| Karla A. Bravo | Gerente de Proyecto / Analista de Sistemas |
| Karla A. Bravo | Ingeniera de Modelado |
| Karla A. Bravo | Desarrolladora de Software |
| Karla A. Bravo | Especialista en QA (Aseguramiento de Calida) |

# Agenda:

| Nº | Tema |
| --- | --- |
| 1 | Reunión Inicial y Formalización |
| 2 | Validación de Alcance Técnico |
| 3 | Ratificación de la Metodología |
| 4 | Definición de Métricas de Éxito |
| 5 | Revisión de Cronograma e Hitos |
| 6 | Selección del Stack Tecnológico |

# Desarrollo de la Reunión

Notas Captura de la Información de Requerimientos Iniciales:

- Definición de la Funcionalidad Central: Se establece que el sistema debe realizar una clasificación binaria automatizada para determinar la malignidad de lesiones mamarias basándose en parámetros clínicos. - Identificación de Insumos de Datos: El sistema procesará un total de 30 variables morfológicas (como radio, textura, perímetro y suavidad) provenientes del dataset Wisconsin Breast Cancer. - Requerimiento de Modelado: Se acuerda la evaluación y comparación de tres algoritmos específicos: Random Forest, Máquinas de Soporte Vectorial (SVM) y Regresión Logística. - Criterio de Calidad Crítico: El requerimiento no funcional más relevante es alcanzar una Sensibilidad (Recall) superior al 90%, priorizando la reducción de falsos negativos sobre la precisión global. - Requerimientos de Visualización: El sistema debe entregar los resultados a través de una interfaz de usuario funcional e integrar un dashboard en Power BI para el análisis de indicadores históricos. - Restricciones Operativas: Se confirma que la solución debe operar de manera individual y ser desarrollada íntegramente bajo la metodología de cascada en un plazo de 4 semanas. - Entorno Tecnológico: Se define el uso de Google Colab para la etapa de entrenamiento y validación de modelos, aprovechando sus capacidades de computación en la nube.

# Actores del negocio

| Nº | Actores del Negocio Nombre | Rol en el Negocio /Cargo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Karla A. Bravo | Ingeniera de Proyecto (Analista, Desarrolladora y QA): Responsable de la ejecución técnica y gestión integral del ciclo de vida del software. |
| 2 | Personal Médico Especializado | Usuarios Expertos (Radiólogos y Oncólogos): Encargados de la etapa de tamizaje y validación clínica de los resultados del modelo. |
| 3 | Personal de Salud no informático | Usuarios Finales: Personal que interactuará con la interfaz amigable para obtener predicciones en tiempo real durante la atención. |

# Requerimientos generales asociados al Proyecto

- Clasificación Automatizada: El sistema debe ser capaz de clasificar lesiones mamarias en categorías de "Benigno" o "Maligno" de forma automatizada. - Procesamiento de Parámetros: La solución debe procesar los 30 parámetros morfológicos (radio, textura, perímetro, etc.) definidos en el dataset Wisconsin Breast Cancer. - Evaluación de Modelos: Se requiere la implementación y comparación técnica de al menos tres algoritmos de aprendizaje supervisado: Random Forest, SVM y Regresión Logística. - Estándar de Sensibilidad: Es un requerimiento crítico alcanzar una Sensibilidad (Recall) superior al 90% para minimizar el riesgo de falsos negativos en el diagnóstico médico. - Reportabilidad Técnica: El proyecto debe integrar un dashboard en Power BI para la visualización de indicadores clínicos y tendencias de datos. - 6 Interfaz de Usuario: Se debe desarrollar una interfaz funcional que sea amigable e intuitiva para personal de salud no informático. - Cumplimiento Metodológico: El desarrollo debe seguir estrictamente el modelo de Cascada (Waterfall), generando toda la documentación técnica requerida (ERS, DAS, Modelo de BD).

# Observaciones sobre las posibles Limitaciones que tendrá el Sistema

- Restricción Temporal: El desarrollo está limitado a un periodo de 4 semanas correspondientes al régimen intensivo de TAV, lo que condiciona la profundidad de la etapa de implementación. - Dependencia de Datos Históricos: La capacidad predictiva del sistema está restringida a los patrones presentes en el dataset Wisconsin Breast Cancer, no incluyendo por ahora variables demográficas locales de Chile. - Alcance de la Herramienta: El sistema se define estrictamente como una herramienta de apoyo al diagnóstico y no reemplaza el juicio clínico final del especialista médico. - Limitación de Infraestructura: El procesamiento y entrenamiento de los modelos dependen de la capacidad de computación de la versión gratuita de Google Colab. - Riesgo de Generalización: Existe la posibilidad de sobreajuste (overfitting), lo que podría limitar la precisión del modelo al enfrentarse a datos que difieran significativamente de la distribución original del dataset. - Capacidad de Desarrollo: Al ser un proyecto de carácter individual, la velocidad de ejecución está supeditada a la gestión de tiempo de una sola integrante para todos los roles técnicos.

# Técnicas de levantamiento de Requerimientos Específicos.

| Nº | Actores del Proyecto Nombre | Técnica de Toma de Requerimiento |
| --- | --- | --- |
| 1 | Karla A. Bravo (Analista) | Análisis Documental y de Datos: Revisión técnica del dataset Wisconsin Breast Cancer y estudio de normas de salud digital para definir parámetros y variables críticas. |
| 2 | Personal Médico Especializado | Entrevistas Semiestructuradas: Consultas (reales o simuladas basadas en bibliografía) para identificar la importancia de la métrica Recall sobre la precisión global en oncología. |
| 3 | Personal de Salud no informático | Prototipado Rápido (Mockups): Presentación de wireframes iniciales para levantar requerimientos de usabilidad y flujo de navegación de la interfaz. |